| Przedmiar robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| 1 | Wycena własna | Rozebranie istniejącej kładki drewnianej i uporządkowanie terenu | m3 | 4 |
| 2 | KNR 2-01 0221-03 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 50 |
| 3 | KNR 2-33 0207-07 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm | t | 1,5 |
| 4 | KNR 2-33 0208-02 | Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm | t | 1,5 |
| 5 | KNR 2-33 0207-06 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 1,5 |
| 6 | KNR 2-33 0208-01 | Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm | t | 1,5 |
| 7 | KNR 2-33 0203-07 | Deskowanie tradycyjne - ławy i ciosy podłożyskowe | m2 | 37 |
| 8 | KNR 2-33 0203-06 | Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki odciążajace | m2 | 13 |
| 9 | KNR 2-33 0210-01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy podłożyskowe | m3 | 20 |
| 10 | KNR 2-10 0101-03 | Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.I-II | szt. | 12 |
| 11 | KNR 2-10 0112-01 | Wykonanie rusztowań pod kafary i sprzęt wiertniczy na palach na lądzie | m3 | 20 |
| 12 | KNR 2-10 0101-01 | Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat.I-II | szt. | 4 |
| 13 | KNR 2-33 0101-03 | Jarzma o wysokości do 4.0 m podpory kładki drewnianej. | m3 | 2,9 |
| 14 | KNR 2-33 0303-03 | Ręczne spawanie elementów konstrukcji - żebra o grub. do 10 mm | m | 32 |
| 15 | KNR 2-33 0102-02 | Ustroje niosące kładek drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi | t | 13,43 |
| 16 | KNR 2-33 0718-01 | Czyszczenie blachownic w konstr.stalowych, ręczne szczotkami do III st.czystości | t | 13,43 |
| 17 | KNR 2-33 0718-07 | Malowanie blachownic w konstr.stalowych, ręczne pędzlem jedna warstwa | t | 13,43 |
| 18 | KNR 2-33 0718-07 | Malowanie blachownic w konstr.stalowych ,ręczne pędzlem jedna warstwa | t | 13,43 |
| 19 | KNR 2-33 0718-07 | Malowanie blachownic w konstr.stalowych, ręczne pędzlem jedna warstwa | t | 13,43 |
| 20 | KNR 2-33 0102-05 | Ustroje niosące kładek drew.- wbudowanie belek poprzecz. drewn.układ.na dźwigarach stalowych | m3 | 2,38 |
| 21 | KNR 2-33 0103-02 | Ułożenie drewnianej jezdni kładki z pojedynczym pokładem z bali. | m3 | 13,04 |
| 22 | KNR 2-33 0104-02 | Ułożenie krawężnika kładki drewnianej. | m3 | 1,1 |
| 23 | KNR 2-33 0104-04 | Wbudowanie poręczy kładki drewnianej. | m3 | 2,85 |
| 24 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm | m2 | 60 |
| 25 | KNR 2-01 0503-01 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu powyżej 4 m - kat.gr.I-II | m3 | 300 |
| 26 | Wycena własna | Wbudowanie mas ziemnych w nasyp | m3 | 300 |
| 27 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy gruntu w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 | 60 |
| 28 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm | m2 | 60 |
| 29 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia – grub. po zagęszcz.10 cm | m2 | 60 |