## UMOWA Nr  ...../2007

W dniu .................. .2007 r. pomiędzy Gminą Przyłęk reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana  Mariana Kuś zwanym dalej "Zamawiającym",

a..........................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej" Wykonawcą" reprezentowanym przez:

- ..................................................................................

- ..................................................................................

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

1.Na podstawie wybranej oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu

03.10.2007r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę sieci wodociągowej Lipiny III etap w miejscowościach Przyłęk-Szlachecki Las, Przyłęk (Wólka Przyłęcka) w tym:

- Sieć wodociągowa z rur PVC ø 110 mm – o dł. 1292 mb;

- Przyłącza wodociągowe z rur PEHD ø 40 mm - o dł. 289 mb/8 szt.,

Zakres rzeczowy robót zgodny z dokumentacją techniczną i załączonym przedmiarem robót do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ...............2007r.

zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia 31.10.2007r.

2.Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru inwestycji przynajmniej na 5 dni roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu umowy.

3.Przez datę zakończenia budowy i przekazania do użytku rozumie się termin odbioru potwierdzony protokołem, sporządzonym przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące budowy i wykonywanych robót.

4.Zamawiający przekaże teren pod budowę w terminie do dnia ...............2007r.

§ 3

1.Za przedmiot umowy, określony w § 1 umowy strony ustaliły stosownie do wybranej oferty wynagrodzenie wynikające z kosztorysu ofertowego w wysokości:

cena netto ......................................................................................... zł /

słownie : ........................................................................................ zł /

cena brutto .................................................................................... zł/

słownie : ....................................................................................... zł/

- Wynagrodzenie określone w ust 1 nie będzie indeksowane.

§ 4

1.Wszelkie zmiany zakresu rzeczowego objęte niniejszą umową nie przekraczające 50% określonej kwoty w § 3 umowy, będą dokonywane na podstawie stosownie sporządzonego protokołu koniecznego, spisanego i potwierdzonego przez Wójta Gminy, a następnie wprowadzone do umowy w formie aneksu.

2.Przed podpisaniem aneksu nie dopuszcza się wykonywania robót dodatkowych o których mowa wyżej.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlanym i innymi dokumentami budowy oraz warunkami terenowymi zadania i nie będzie wnosił o zmianę wartości wynagrodzenia z tytułu robót objętych projektem, a nie ujętych w złożonej ofercie.

§ 6

Roboty dodatkowe lub zaniechane w stosunku do zakresu objętego kosztorysem ofertowym i projektem budowlanym rozliczane będą odrębnym kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem tych samych czynników kalkulacyjnych, norm i podstaw rozliczeń, które podano w kosztorysie ofertowym, a mianowicie:

- roboczogodzina – ........ zł

- materiały i sprzęt wg wykazu cen -  -----------

- koszt zakupu /od M/ Kz – ........ %

- koszty pośrednie /od R,S/ Kp – ...... %

-	zysk /R, S, Kp/ Z – ...... %

§ 7

1.Strony postanawiają, że roboty rozliczone będą końcową fakturą po odbiorze

końcowym przedmiotu umowy.

2.Do końcowego rachunku zostanie załączony protokół Komisyjnego odbioru

przedmiotu umowy.

3. Należność za wykonane roboty  uregulowana będzie w terminie 30 dni od daty wpływu faktury końcowej do Zamawiającego.

§ 8

Zamawiający powierza obowiązki Inspektora Nadzoru Panu/i .................................. posiadającemu/ej uprawnienia nr ............................................

Wykonawca oświadcza, że robotami kierować będzie Pan/i ...................................... posiadający/ej  uprawnienia nr ............................... .

§ 9

Zamawiający oświadcza, że:

1.Posiada dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.

2.Posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.

3.Należności płatne będą z konta w BS w Zwoleniu Nr 91915700020050050538880001.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie, że :

1.Nie udziela zaliczek na wykonanie przedmiotu umowy oraz zakup materiałów. 2.Roboty zostaną wykonane zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do niniejszego przedmiotu zamówienia.

3.Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniami urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje sieci przesyłowych.

4.Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami.

5.Wykonawca prowadzić będzie dziennik budowy w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r /Dz.U.Nr 108 poz. 913 z 2002r./

6. W przypadku wystąpienia sił wyższych Wykonawca bez wezwania będzie podejmował działania dla ograniczenia szkód na realizowanym obiekcie.

§ 11

Zamawiający może odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy jeżeli:

1.Nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy.

2.Wykonawca naruszy ustalenia § 10 pkt 2 umowy.

3.W przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, całość wpłaconego zabezpieczenia przechodzi na rzecz Zamawiającego.

§ 12

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od" Wykonawcy” w wysokości 5% wartości umowy.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,14% wartości umowy za każdy dzień zwłoki

b/za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,14% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% od wartości umowy.

§ 13

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

1.Zapewnia właściwą organizację robót oraz urządzenie placu budowy. 2.Przestrzega przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi wyłącznie odpowiedzialność za ich naruszenie.

3.Zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę urządzeń technologicznych i materiałów oraz sprzętu.

4.Pokrywa koszty usunięcia uszkodzeń o których mowa w § 10 pkt 3 umowy 5.Organizuje zaplecze budowy.

6.Organizuje obsługę geodezyjną.

7.Załatwia i reguluje należności z tytułu przejść poprzecznych pod drogą powiatową.

8.Zabezpiecza nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na odcinkach wskazanych w dokumentacji.

§ 14

Roboty winny być wykonane zgodnie z :

- dokumentacją budowlaną

- branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

- przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń oraz materiałów

- ustawą z dnia 07.07. 1 994r. - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 207,poz.2016 z p.zm./

i przepisami wykonawczymi do ustawy

- obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto założeniami szczegółowymi

do poszczególnych rodzajów KNR.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres

......... miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 16

1.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.

2.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

a/ właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego

b/ właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

### ZAMAWIAJĄCY						             WYKONAWCA