UMOWA Nr ....../2008

Zawarta w dniu ..................2008 r. w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Mariana Kuś  zwanym dalej „Zamawiającym”,

a.............................................................................................................

.................................................................................. reprezentowanym przez:

1. ............................................................................

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

### Na podstawie wybranej oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu

23.09.2008r.  Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania  Przebudowę drogi  gminnej nr G308W w miejscowości Wysocin, polegającej na:

- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 410 mb i szerokości 3,70 m.

- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 20,0 cm, na odcinku o długości 445 mb i szerokości 3,70 m.

- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 855 mb i szerokości 3,5 m.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ...................................

zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia 31.10.2008 r.

2.Przez datę zakończenia remontu i przekazania do użytku rozumie się termin

odbioru potwierdzony protokołem, sporządzonym przez Komisję odbioru

powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie

dokumenty dotyczące wykonywanych robót.

§ 3

1.Za przedmiot umowy, określony w § 1 umowy strony ustaliły stosownie do

wybranej oferty wynagrodzenie wynikające z kosztorysu ofertowego w

wysokości złotych :

cena netto: ......................................zł

słownie : .................................................................................................... zł.

cena brutto: ........................... zł.

słownie : .................................................................................................... zł.

2.Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie indeksowane.

§ 4

1.Strony postanawiają, że roboty rozliczone będą końcową fakturą po odbiorze

końcowym przedmiotu umowy.

2.Do końcowego rachunku zostanie załączony protokół Komisyjnego odbioru

przedmiotu umowy.

§ 5

Zamawiający powierza obowiązki Inspektora Nadzoru Panu ........................................posiadającemu uprawnienia ........................................... Wykonawca oświadcza, że robotami kierować będzie Pan ........................................... posiadający uprawnienia .........................................

§ 6

Zamawiający oświadcza , że:

1.Posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.

2.Należności płatne będą z konta

w BS w Zwoleniu Nr 53 9157 0002 0050 0505 3888 0001

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie, że :

1.Nie udziela zaliczek na wykonanie przedmiotu umowy oraz zakup materiałów.

2.Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy jeżeli :

a/ nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy

b/ wykonawca naruszy ustalenia § 7 pkt 2 umowy

§ 9

Strony ustalają , że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów :

1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości umowy.

2.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,14%   wartości umowy za każdy dzień zwłoki

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,14% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od  upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% od wartości umowy.

§ 10

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

1.Zapewnia właściwą organizację robót oraz urządzenie placu budowy.

2.Przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłącznie odpowiedzialność

za ich naruszenie.

3.Zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę urządzeń technologicznych i

materiałów oraz sprzętu.

4.Organizuje zaplecze budowy.

§ 11

Roboty winny być wykonane zgodnie z :

- branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

- przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń oraz materiałów

- ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89,poz.414 z p.zm./

i przepisami wykonawczymi do ustawy

- obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto założeniami szczegółowymi do  poszczególnych rodzajów KNR.

§ 12

# Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres

............... miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 13

1.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.

2.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

a/ właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego

b/ właściwe przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA